АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021 № 44

г. Сердобск

Об утверждении Краткосрочного плана реализации в городе

Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области,

на 2020 - 2022 годы

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 № 94-пП «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), статьей 23 Устава города Сердобска Сердобского района Пензенской области, -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах, согласно приложению 1.

2. Утвердить Реестр многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах, по видам ремонта, согласно приложению 2.

3. Утвердить Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах, согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации       			                                        С.А. Варламов

# Приложение 1

к постановлению Администрации

города Сердобска

от 03.02.2021 № 44

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2020 - 2022 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого на 2020-2022 годы: | Х | X | X | 102 985,93 | 93 757,30 | 88 753,83 | 3 705,00 | 189 831 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 831 101,00 | X |
| Итого на 2020 год: | Х | X | X | 12 660,04 | 11 638,50 | 10 696,94 | 404,00 | 32 368 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 699,00 | X |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 179,22 | 2 055,40 | 2 034,02 | 75,00 | 3 571 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 578,00 | 2020 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1 398,60 | 1 310,50 | 1 232,40 | 49,00 | 2 891 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 758,00 | 2020 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11,00 | 1 416 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 132,00 | 2020 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,40 | 281,50 | 281,50 | 7,00 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 722,00 | 2020 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 312,60 | 290,60 | 290,60 | 9,00 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 722,00 | 2020 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 118,00 | 36,00 | 2 484 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 261,00 | 2020 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 349,10 | 1 253,90 | 1 107,40 | 33,00 | 2 472 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 311,00 | 2020 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 278,58 | 1 885,10 | 1 518,68 | 52,00 | 2 762 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 963,00 | 2020 |
| 9 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,70 | 281,40 | 281,70 | 18,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 780,00 | 2020 |
| 10 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,10 | 273,90 | 273,50 | 11,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 780,00 | 2020 |
| 11 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,90 | 280,80 | 279,50 | 10,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 780,00 | 2020 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 893,30 | 800,20 | 800,20 | 39,00 | 6 600 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 598,00 | 2020 |
| 13 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,44 | 401,90 | 393,94 | 19,00 | 1 090 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 174,00 | 2020 |
| 14 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 435,70 | 396,90 | 392,90 | 20,00 | 372 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 570,00 | 2020 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 437,40 | 418,00 | 394,20 | 15,00 | 372 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 570,00 | 2020 |
| Итого на 2021 год: | Х | X | X | 38 096,29 | 35 090,90 | 32 811,53 | 1 168,00 | 69 477 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 477 250,00 | X |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 179,22 | 2 055,40 | 2 034,02 | 75,00 | 4 838 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 407,00 | 2021 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1 398,60 | 1 310,50 | 1 232,40 | 49,00 | 3 128 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 594,00 | 2021 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 830,50 | 778,70 | 696,20 | 36,00 | 2 593 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 303,00 | 2021 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 416,90 | 376,50 | 374,30 | 14,00 | 2 217 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 422,70 | 2021 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2 168,60 | 2 023,70 | 2 018,60 | 81,00 | 2 765 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 047,00 | 2021 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д.116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 136,76 | 37,00 | 2 813 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 494,00 | 2021 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 994,90 | 905,10 | 834,40 | 25,00 | 1 374 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 736,00 | 2021 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 621,30 | 560,70 | 527,65 | 17,00 | 1 242 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 757,00 | 2021 |
| 9 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 460,61 | 1 410,00 | 1 118,00 | 36,00 | 1 149 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 741,00 | 2021 |
| 10 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 371,50 | 1 319,70 | 1 231,40 | 44,00 | 3 019 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 457,00 | 2021 |
| 11 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 349,10 | 1 253,90 | 1 107,40 | 33,00 | 2 433 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 646,00 | 2021 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 278,58 | 1 885,10 | 1 518,68 | 52,00 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 639,00 | 2021 |
| 13 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 130,30 | 1 992,80 | 1 992,30 | 122,00 | 2 645 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 273,00 | 2021 |
| 14 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 602,70 | 3 206,60 | 3 168,60 | 116,00 | 4 362 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 318,00 | 2021 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 455,90 | 422,20 | 407,90 | 20,00 | 1 559 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 100,00 | 2021 |
| 16 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 679,90 | 637,10 | 475,10 | 14,00 | 1 149 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 885,00 | 2021 |
| 17 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4 840,55 | 4 467,60 | 4 305,35 | 106,00 | 5 564 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 564 837,00 | 2021 |
| 18 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4 718,70 | 4 339,40 | 3 681,10 | 103,00 | 3 673 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 901,00 | 2021 |
| 19 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1 056,90 | 981,70 | 981,70 | 33,00 | 2 676 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 480,00 | 2021 |
| 20 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 412,60 | 381,10 | 378,60 | 15,00 | 2 242 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 827,00 | 2021 |
| 21 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 557,20 | 512,60 | 512,60 | 12,00 | 2 381 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 634,00 | 2021 |
| 22 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 690,69 | 656,00 | 652,39 | 25,00 | 3 083 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 526,00 | 2021 |
| 23 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 874,10 | 3 610,40 | 3 594,60 | 178,00 | 6 496 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 250,00 | 2021 |
| 24 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 431,54 | 401,90 | 392,04 | 19,00 | 2 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 830,00 | 2021 |
| 25 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 435,70 | 396,90 | 392,90 | 20,00 | 2 696 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 500,00 | 2021 |
| 26 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 443,20 | 418,00 | 400,00 | 15,00 | 2 571 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 949,00 | 2021 |
| 27 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 430,70 | 395,00 | 390,50 | 14,00 | 1 257 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 177,00 | 2021 |
| 28 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 531,78 | 480,00 | 480,30 | 15,00 | 846 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 495,00 | 2021 |
| Итого на 2022 год: | Х | X | X | 50 239,82 | 45 089,90 | 43 628,30 | 2 081,00 | 78 965 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 965 432,00 | X |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 8 151,10 | 7 503,50 | 7 503,50 | 347,00 | 9 276 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 276 108,00 | 2022 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 416,90 | 376,50 | 376,50 | 14,00 | 387 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 963,00 | 2022 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 394,60 | 375,20 | 375,20 | 15,00 | 1 262 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 964,00 | 2022 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 814,10 | 717,00 | 717,00 | 36,00 | 1 333 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 631,00 | 2022 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2 874,89 | 2 617,90 | 2 617,90 | 86,00 | 4 369 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 762,00 | 2022 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 111,90 | 1 941,50 | 1 941,50 | 69,00 | 2 404 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 650,00 | 2022 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 6 | 2 404,00 | 2 122,50 | 1 975,70 | 82,00 | 6 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502 768,00 | 2022 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 396,10 | 385,10 | 385,10 | 16,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 275,00 | 2022 |
| 9 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 237 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 784,60 | 734,10 | 734,10 | 33,00 | 3 362 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 459,00 | 2022 |
| 10 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 371,50 | 1 319,70 | 1 231,40 | 44,00 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 639,00 | 2022 |
| 11 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2 130,30 | 1 992,80 | 1 992,80 | 122,00 | 4 698 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 088,00 | 2022 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 259 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 695,40 | 3 382,00 | 3 155,50 | 125,00 | 4 362 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 318,00 | 2022 |
| 13 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 909,90 | 4 560,00 | 3 848,00 | 164,00 | 6 178 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 202,00 | 2022 |
| 14 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,90 | 280,80 | 280,80 | 10,00 | 422 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 524,00 | 2022 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 425,40 | 3 988,60 | 3 988,60 | 174,00 | 5 917 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 647,00 | 2022 |
| 16 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 710,83 | 676,20 | 676,20 | 31,00 | 2 808 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 531,00 | 2022 |
| 17 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 102,90 | 648,90 | 648,90 | 42,00 | 1 042 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 917,00 | 2022 |
| 18 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 5 | 4 566,20 | 4 090,60 | 4 090,60 | 182,00 | 6 990 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 943,00 | 2022 |
| 19 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 430,70 | 395,00 | 395,00 | 14,00 | 1 870 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 920,00 | 2022 |
| 20 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 615,60 | 3 060,70 | 2 912,20 | 217,00 | 6 186 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 987,00 | 2022 |
| 21 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 649,30 | 3 053,20 | 2 913,70 | 234,00 | 6 160 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 563,00 | 2022 |
| 22 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 491,30 | 434,80 | 434,80 | 11,00 | 917 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 659,00 | 2022 |
| 23 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 488,40 | 433,30 | 433,30 | 13,00 | 917 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 659,00 | 2022 |

# Приложение 2

к постановлению Администрации

города Сердобска

от 03.02.2021 № 44

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах, по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого на 2020-2022 годы: | 189 831 101,70 | 94 100 751,00 | 33 675 498,00 | 14 833 263,00 | 10 108 719,00 | 11 506 233,00 | 23 977 038,00 | 4 | 9 276 108,00 | 13 695,00 | 68 565 248,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715,00 | 9 727 094,70 | 175,00 | 8 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год |
| Итого на 2020 год: | 32 368 699,00 | 16 018 185,00 | 4 843 410,00 | 2 992 280,00 | 1 600 916,00 | 1 964 162,00 | 4 617 417,00 | 0 | 0,00 | 2 694,00 | 13 519 476,00 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 1 714 788,00 | 25,00 | 1 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 3 571 578,00 | 3 571 578,00 | 765 462,00 | 958 390,00 | 429 696,00 | 412 256,00 | 1 005 774,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 2 891 758,00 | 2 891 758,00 | 738 366,00 | 762 410,00 | 246 180,00 | 334 958,00 | 809 844,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 1 416 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,00 | 1 416 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1 339 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 2 484 261,00 | 2 484 261,00 | 728 205,00 | 382 400,00 | 250 656,00 | 313 156,00 | 809 844,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 2 472 311,00 | 2 472 311,00 | 728 205,00 | 370 450,00 | 250 656,00 | 313 156,00 | 809 844,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 2 762 963,00 | 2 762 963,00 | 765 462,00 | 394 350,00 | 322 272,00 | 412 256,00 | 868 623,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 884 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | 6 600 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3 769 560,00 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 1 714 788,00 | 25,00 | 1 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 1 090 174,00 | 1 090 174,00 | 372 570,00 | 124 280,00 | 101 456,00 | 178 380,00 | 313 488,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 372 570,00 | 372 570,00 | 372 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 372 570,00 | 372 570,00 | 372 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год |
| Итого на 2021 год: | 75 862 225,70 | 28 808 219,00 | 10 386 456,00 | 4 672 185,00 | 2 827 093,00 | 2 715 083,00 | 8 207 402,00 | 0 | 0,00 | 7 048,00 | 35 978 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435,50 | 6 378 050,70 | 100,00 | 4 697 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 4 838 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 931,00 | 4 838 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 3 128 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602,00 | 3 128 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | 2 593 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,00 | 2 593 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 2 217 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,30 | 1 043 147,70 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 2 765 047,00 | 2 765 047,00 | 833 488,00 | 393 890,00 | 317 088,00 | 382 249,00 | 838 332,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | 2 813 494,00 | 2 813 494,00 | 792 920,00 | 729 855,00 | 184 968,00 | 318 227,00 | 787 524,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 1 374 736,00 | 1 374 736,00 | 427 440,00 | 185 718,00 | 125 840,00 | 210 945,00 | 424 793,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | 1 242 757,00 | 1 242 757,00 | 555 672,00 | 0,00 | 113 256,00 | 190 855,00 | 382 974,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1 149 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 1 149 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 3 019 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,00 | 3 019 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 2 433 646,00 | 2 433 646,00 | 792 920,00 | 370 720,00 | 184 968,00 | 297 514,00 | 787 524,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,00 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 2 645 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 509,00 | 2 645 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | 4 362 318,00 | 4 362 318,00 | 1 755 488,00 | 583 884,00 | 462 420,00 | 457 569,00 | 1 102 957,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | 1 559 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1 559 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 1 149 885,00 | 1 149 885,00 | 420 316,00 | 0,00 | 113 256,00 | 206 927,00 | 409 386,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 5 564 837,00 | 5 564 837,00 | 2 507 840,00 | 1 019 480,00 | 661 701,00 | 1 883,00 | 1 373 933,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 3 673 901,00 | 3 673 901,00 | 1 659 600,00 | 732 172,00 | 369 936,00 | 1 883,00 | 910 310,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | 2 676 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 2 676 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | 2 242 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 1 068 552,00 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 2 381 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,20 | 1 207 359,00 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | 3 083 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 1 909 251,00 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 6 496 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 6 496 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 2 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,00 | 2 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 2 696 500,00 | 669 670,00 | 0,00 | 120 484,00 | 74 868,00 | 169 470,00 | 304 848,00 | 0 | 0,00 | 390,00 | 2 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 2 571 949,00 | 654 256,00 | 0,00 | 120 484,00 | 59 454,00 | 169 470,00 | 304 848,00 | 0 | 0,00 | 369,00 | 1 917 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 1 257 177,00 | 1 257 177,00 | 405 680,00 | 301 210,00 | 75 969,00 | 169 470,00 | 304 848,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | 846 495,00 | 846 495,00 | 235 092,00 | 114 288,00 | 83 369,00 | 138 621,00 | 275 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год |
| Итого на 2022 год: | 81 600 177,00 | 49 274 347,00 | 18 445 632,00 | 7 168 798,00 | 5 680 710,00 | 6 826 988,00 | 11 152 219,00 | 4 | 9 276 108,00 | 3 953,00 | 19 066 916,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 1 634 256,00 | 50,00 | 2 348 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 11 | 9 276 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9 276 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 387 963,00 | 387 963,00 | 128 232,00 | 0,00 | 80 223,00 | 56 252,00 | 123 256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 47 | 1 262 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 302,00 | 1 262 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | 1 333 631,00 | 1 333 631,00 | 442 560,00 | 166 824,00 | 112 302,00 | 203 364,00 | 408 581,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 15 | 4 369 762,00 | 4 369 762,00 | 1 751 800,00 | 579 250,00 | 462 420,00 | 466 984,00 | 1 109 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 2 404 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2 404 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 6 502 768,00 | 4 085 572,00 | 885 120,00 | 915 215,00 | 297 270,00 | 1 181 390,00 | 806 577,00 | 0 | 0,00 | 578,00 | 2 417 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 237 | 3 362 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 647,00 | 3 362 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,00 | 3 050 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | 4 698 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 904,00 | 4 698 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 259 | 4 362 318,00 | 4 362 318,00 | 1 755 488,00 | 583 884,00 | 462 420,00 | 457 569,00 | 1 102 957,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | 6 178 202,00 | 6 178 202,00 | 2 581 600,00 | 1 028 748,00 | 661 701,00 | 589 379,00 | 1 316 774,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | 422 524,00 | 422 524,00 | 88 512,00 | 0,00 | 56 151,00 | 97 916,00 | 179 945,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | 5 917 647,00 | 5 917 647,00 | 2 522 592,00 | 894 362,00 | 594 540,00 | 589 379,00 | 1 316 774,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 | 2 808 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 1 634 256,00 | 25,00 | 1 174 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | 1 042 917,00 | 1 042 917,00 | 291 352,00 | 150 605,00 | 71 565,00 | 213 962,00 | 315 433,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 16 | 6 990 943,00 | 6 990 943,00 | 2 522 592,00 | 996 310,00 | 594 540,00 | 1 560 727,00 | 1 316 774,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 1 870 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 870 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | 6 186 987,00 | 6 186 987,00 | 2 360 320,00 | 926 800,00 | 1 076 778,00 | 542 304,00 | 1 280 785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | 6 160 563,00 | 6 160 563,00 | 2 360 320,00 | 926 800,00 | 1 050 354,00 | 542 304,00 | 1 280 785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | 917 659,00 | 917 659,00 | 377 572,00 | 0,00 | 80 223,00 | 162 729,00 | 297 135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | 917 659,00 | 917 659,00 | 377 572,00 | 0,00 | 80 223,00 | 162 729,00 | 297 135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение 3

к постановлению Администрации

города Сердобска

от 03.02.2021 № 44

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Краткосрочного плана реализации в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2020 - 2022 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | В том числе со счета регионального оператора (общий счет) |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО за 2020-2022 годы | 102 985,93 | 3 705 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 831 101,70 | 189 831 101,70 | 176 400 933,70 |
| 2020 | 12 660,04 | 404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 699,00 | 32 368 699,00 | 32 368 699,00 |
| 1 | город Сердобск | 12 660,04 | 404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 699,00 | 32 368 699,00 | 32 368 699,00 |
| 2021 | 40 086,07 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 862 225,70 | 75 862 225,70 | 75 862 225,70 |
| 1 | город Сердобск | 40 086,07 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 862 225,70 | 75 862 225,70 | 75 862 225,00 |
| 2022 | 50 239,82 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600 177,00 | 81 600 177,00 | 68 170 009,00 |
| 1 | город Сердобск | 50 239,82 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600 177,00 | 81 600 177,00 | 68 170 009,00 |